Preformato de Proyecto Interno

1. Nombre del proyecto

Asistente de Onboarding para Empleados

También puede presentarse con un nombre más breve:

Onboarding Assistant

2. Resumen ejecutivo

El proyecto propone desarrollar un asistente digital interno que acompañe a los nuevos empleados durante sus primeras semanas en la empresa.

La solución centralizará en un único espacio las tareas de incorporación, solicitudes de acceso, capacitaciones obligatorias, documentación, contactos clave y preguntas frecuentes.

El objetivo es mejorar la experiencia de onboarding, reducir la dependencia de procesos manuales y disminuir el tiempo que managers, People Leads y equipos de soporte dedican a responder consultas repetitivas.

3. Problema identificado

Actualmente, el proceso de incorporación puede requerir que el nuevo empleado consulte distintas plataformas, documentos y personas para comprender qué tareas debe completar.

Entre los principales problemas se encuentran:

- Información distribuida en diferentes sitios.

- Falta de claridad sobre los pasos del onboarding.

- Demoras en la solicitud y aprobación de accesos.

- Dificultad para identificar capacitaciones obligatorias.

- Consultas repetitivas a managers, People Leads y áreas de soporte.

- Falta de visibilidad sobre el progreso de cada empleado.

- Experiencias de onboarding diferentes según el equipo o proyecto.

- Dificultad para identificar los contactos adecuados.

Como consecuencia, la persona puede tardar más tiempo en estar operativa y productiva dentro de su equipo.

4. Objetivo general

Diseñar e implementar un asistente interno que centralice y personalice el proceso de onboarding, guiando a los nuevos empleados durante sus primeras semanas en la empresa.

5. Objetivos específicos

- Centralizar las tareas y recursos necesarios para completar el onboarding.

- Proporcionar un checklist personalizado según rol, área, ubicación y proyecto.

- Facilitar la solicitud y el seguimiento de accesos.

- Recomendar capacitaciones obligatorias y relevantes.

- Permitir consultas mediante lenguaje natural.

- Mostrar los contactos clave para cada necesidad.

- Enviar recordatorios sobre actividades pendientes.

- Brindar visibilidad del avance a empleados y responsables.

- Reducir el tiempo necesario para que una persona esté completamente operativa.

- Estandarizar la experiencia de incorporación entre diferentes equipos.

6. Usuarios objetivo

Usuarios principales

- Nuevos empleados.

- Personas que ingresan a un nuevo proyecto.

- Empleados que cambian de rol o área.

- Personas que regresan luego de una ausencia prolongada.

Usuarios secundarios

- Managers.

- People Leads.

- Recursos Humanos.

- Equipos de soporte.

- Responsables de capacitación.

- Responsables de accesos y herramientas.

- Líderes de proyecto.

7. Solución propuesta

La solución consistirá en un asistente digital que presente a cada empleado un recorrido de onboarding adaptado a sus características.

El asistente podría ofrecer:

- Una lista de tareas iniciales.

- Instrucciones para solicitar accesos.

- Capacitaciones obligatorias.

- Documentos y políticas relevantes.

- Contactos importantes.

- Preguntas frecuentes.

- Recordatorios de actividades pendientes.

- Seguimiento del progreso.

- Recomendaciones según el rol.

- Soporte mediante preguntas en lenguaje natural.

Por ejemplo, un empleado podría preguntar:

¿Qué accesos necesito para comenzar a trabajar en un proyecto de Data?

El asistente podría responder indicando las herramientas requeridas, el procedimiento de solicitud, los aprobadores, los cursos necesarios y los contactos de soporte.

8. Funcionalidades principales

Checklist personalizado

El empleado visualizará las actividades que debe completar según:

- País o ubicación.

- Área de negocio.

- Rol.

- Nivel de seniority.

- Proyecto asignado.

- Herramientas necesarias.

Gestión de accesos

El asistente indicará:

- Qué accesos son necesarios.

- Cómo solicitarlos.

- Quién debe aprobarlos.

- Estado de cada solicitud.

- Qué hacer ante demoras o rechazos.

Capacitaciones

La solución mostrará:

- Cursos obligatorios.

- Capacitaciones recomendadas.

- Fechas límite.

- Estado de finalización.

- Certificaciones relevantes para el rol.

Documentación centralizada

El usuario podrá acceder a:

- Políticas internas.

- Guías de herramientas.

- Procesos administrativos.

- Documentación del área.

- Información del proyecto.

- Preguntas frecuentes.

Directorio de contactos

El asistente permitirá encontrar fácilmente:

- Manager.

- People Lead.

- Buddy o referente.

- Contactos de Recursos Humanos.

- Soporte técnico.

- Responsables de accesos.

- Líderes del proyecto.

Seguimiento y recordatorios

El sistema podrá:

- Mostrar el porcentaje de avance.

- Recordar tareas pendientes.

- Alertar sobre fechas límite.

- Informar bloqueos.

- Notificar al responsable cuando una tarea requiera intervención.

Asistente conversacional

El empleado podrá realizar preguntas como:

- ¿Qué debo completar durante mi primera semana?

- ¿Cómo solicito acceso a una herramienta?

- ¿Quién es mi contacto de Recursos Humanos?

- ¿Qué capacitaciones tengo pendientes?

- ¿Dónde encuentro la documentación de mi proyecto?

- ¿Qué hago si mi acceso todavía no fue aprobado?

9. Alcance inicial

Para evitar que el proyecto sea demasiado amplio, la primera versión podría enfocarse en un grupo reducido de empleados o en una única área.

Incluido en el alcance inicial

- Checklist básico de onboarding.

- Preguntas frecuentes.

- Documentación centralizada.

- Contactos principales.

- Capacitaciones obligatorias.

- Guía para solicitud de accesos.

- Seguimiento manual o semiautomático del progreso.

Fuera del alcance inicial

- Automatización completa de todas las solicitudes de acceso.

- Integración con todos los sistemas internos.

- Cobertura de todos los países y áreas.

- Gestión completa de procesos de Recursos Humanos.

- Modificación automática de permisos.

- Reemplazo de los equipos de soporte o People Leads.

Estas funcionalidades podrían incorporarse en etapas posteriores.

10. Beneficios esperados

Para los nuevos empleados

- Mayor claridad durante las primeras semanas.

- Acceso más rápido a la información.

- Menor dependencia de otras personas.

- Mejor experiencia de incorporación.

- Reducción del tiempo necesario para comenzar a trabajar.

- Mayor autonomía.

Para managers y People Leads

- Menor cantidad de consultas repetitivas.

- Mayor visibilidad sobre el progreso.

- Identificación temprana de bloqueos.

- Menos seguimiento manual.

- Proceso más estandarizado.

Para la empresa

- Reducción del tiempo hasta la productividad.

- Mejor experiencia del empleado.

- Disminución de tareas administrativas.

- Mayor consistencia entre áreas.

- Mejor utilización del conocimiento interno.

- Reducción de errores y actividades pendientes.

- Posibilidad de escalar el proceso a diferentes equipos y países.

11. Valor y costo estimado

Beneficio estimado

Alto

El proyecto impactaría directamente en la experiencia de los nuevos empleados y en la productividad de managers, People Leads, Recursos Humanos y equipos de soporte.

Costo estimado

Medio

El costo dependerá principalmente de:

- Cantidad de sistemas que se integren.

- Disponibilidad de la documentación.

- Nivel de personalización.

- Uso o no de inteligencia artificial.

- Automatización de accesos y notificaciones.

- Cobertura geográfica y organizacional.

Por esta razón, en la matriz de priorización debería ubicarse en una zona de alto beneficio y costo medio.

12. Ciclo del proyecto

Discovery

Objetivo: comprender el proceso actual y validar las necesidades de los usuarios.

Actividades:

- Entrevistar nuevos empleados.

- Consultar a managers y People Leads.

- Identificar preguntas frecuentes.

- Relevar tareas y capacitaciones.

- Mapear procesos de accesos.

- Identificar sistemas y fuentes de información.

- Analizar problemas recurrentes.

- Definir el alcance inicial.

Entregables:

- Mapa del proceso actual.

- Lista de problemas y oportunidades.

- Perfiles de usuarios.

- Requerimientos iniciales.

- Priorización de funcionalidades.

- Definición de métricas.

POC — Prueba de concepto

Objetivo: validar que la solución sea técnicamente viable.

La POC podría incluir:

- Un asistente con preguntas frecuentes.

- Un checklist estándar.

- Documentación de una única área.

- Información cargada manualmente.

- Un grupo pequeño de usuarios.

Criterios de éxito:

- El asistente responde correctamente las preguntas principales.

- Los usuarios encuentran la información más rápido.

- El checklist resulta claro y útil.

- Se identifican las integraciones necesarias.

MVP — Producto mínimo viable

Objetivo: ofrecer una primera versión funcional que entregue valor real.

El MVP podría incluir:

- Perfil del empleado.

- Checklist personalizado.

- Capacitaciones obligatorias.

- Contactos clave.

- Documentación centralizada.

- Recordatorios.

- Seguimiento del avance.

- Asistente de preguntas frecuentes.

- Panel básico para responsables.

El MVP se implementaría inicialmente en una sola área, ubicación o grupo de empleados.

Pilot — Piloto

Objetivo: probar la solución en un entorno real con usuarios seleccionados.

Actividades:

- Seleccionar un grupo piloto.

- Capacitar a los usuarios.

- Medir uso y satisfacción.

- Registrar errores y consultas no resueltas.

- Comparar resultados con el proceso tradicional.

- Ajustar contenido y funcionalidades.

Duración sugerida:

Entre cuatro y ocho semanas.

Production — Producción

Objetivo: implementar la solución de forma estable y escalable.

Actividades:

- Integrar sistemas internos.

- Incorporar autenticación y permisos.

- Automatizar actualizaciones.

- Definir responsables del contenido.

- Implementar monitoreo y soporte.

- Extender la solución a otras áreas.

- Establecer un proceso de mejora continua.

13. Métricas de éxito

El impacto del proyecto podría medirse mediante:

- Tiempo promedio para completar el onboarding.

- Tiempo hasta que el empleado se encuentra operativo.

- Porcentaje de tareas completadas dentro del plazo.

- Tiempo promedio para obtener accesos.

- Cantidad de consultas realizadas a managers y soporte.

- Cantidad de preguntas resueltas por el asistente.

- Porcentaje de capacitaciones completadas.

- Nivel de satisfacción de los nuevos empleados.

- Nivel de satisfacción de managers y People Leads.

- Cantidad de bloqueos identificados y resueltos.

- Frecuencia de uso de la plataforma.

- Porcentaje de onboarding completado sin asistencia manual.

14. Riesgos y consideraciones

Información desactualizada

La documentación y los procesos pueden cambiar.

Mitigación: definir responsables de cada contenido y fechas de revisión.

Exceso de alcance

Intentar integrar todos los sistemas desde el inicio puede aumentar demasiado la complejidad.

Mitigación: comenzar con una POC pequeña y avanzar por etapas.

Datos personales

La solución podría manejar información del empleado.

Mitigación: aplicar controles de acceso, privacidad y minimización de datos.

Baja adopción

Los empleados podrían continuar utilizando canales informales.

Mitigación: diseñar una experiencia simple, comunicar los beneficios e involucrar a los usuarios desde Discovery.

Respuestas incorrectas

Un asistente basado en inteligencia artificial podría brindar información incorrecta.

Mitigación: utilizar únicamente fuentes internas aprobadas, mostrar referencias y permitir escalar consultas a una persona.

Diferencias entre áreas

Cada equipo puede tener procesos distintos.

Mitigación: utilizar una base común y permitir configuraciones específicas por área, país o proyecto.

15. Posibles integraciones

Dependiendo de la viabilidad y de las herramientas aprobadas internamente, el asistente podría integrarse con:

- Directorio corporativo.

- Plataformas de capacitación.

- Herramientas de gestión de accesos.

- Microsoft Teams.

- Outlook.

- SharePoint.

- Repositorios internos de documentación.

- Sistemas de Recursos Humanos.

- Herramientas de seguimiento de tareas.

- Formularios internos.

- Sistemas de tickets y soporte.

16. Equipo necesario

Para una primera implementación podrían participar:

- Product Owner.

- Business Analyst.

- Data Engineer.

- AI Engineer o desarrollador.

- UX/UI Designer.

- Representante de Recursos Humanos.

- Representante de Seguridad.

- Representante de soporte.

- Managers o People Leads.

- Usuarios finales para pruebas.

17. Propuesta de MVP

Una versión inicial y realista podría contener:

- Inicio de sesión del empleado.

- Checklist de las primeras dos semanas.

- Preguntas frecuentes.

- Documentación centralizada.

- Lista de capacitaciones obligatorias.

- Contactos clave.

- Guía de solicitud de accesos.

- Indicador de progreso.

- Recordatorios de tareas pendientes.

- Formulario de feedback.

Esta versión permitiría validar el valor de la propuesta sin requerir inicialmente integraciones complejas.

18. Texto breve para presentar la iniciativa

El Asistente de Onboarding para Empleados busca mejorar y estandarizar la experiencia de incorporación mediante una solución que centralice tareas, accesos, capacitaciones, documentación y contactos clave. La herramienta guiará a cada empleado durante sus primeras semanas, brindando información personalizada y permitiendo realizar consultas en lenguaje natural. Se espera reducir el tiempo de adaptación, disminuir las consultas repetitivas y mejorar la visibilidad del proceso para empleados, managers y People Leads.

19. Pitch de 30 segundos

Nuestra propuesta es crear un Asistente de Onboarding para Empleados que centralice en un solo lugar todo lo que una persona necesita durante sus primeras semanas: tareas, accesos, capacitaciones, documentación y contactos. El objetivo es reducir la confusión, las demoras y las consultas repetitivas, permitiendo que los nuevos empleados sean autónomos y productivos más rápidamente. La solución comenzaría con una POC en un área específica y podría escalarse progresivamente a otros equipos.

20. Texto para los papelitos

Matriz costo-beneficio

Asistente de Onboarding

Ubicación:

Alto beneficio / costo medio

Ciclos del proyecto

Discovery

Asistente de Onboarding

En esta etapa se relevarán los problemas actuales, las necesidades de los nuevos empleados, las tareas principales y las integraciones necesarias.